行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會
辦理調解案件管控流程

說明：

- 按採購履約爭議調解規則第20條第1項規定，調解事件應自收受調解申請書之次日起4個月內完成調解程序。但經雙方同意延長者，得延長之。

- 其調解時間之起算情形有三：

  - 申請人書面申請且繳調解費，不須再補正文件者，自申請次日起算

  - 申請人未繳費或申請書尚未補正者，自補繳及補正之次日起算

  - 調解期間，當事人續以書面補具理由或擴張請求並補繳調解費者，自最後收受理由書之次日起算

申請人書面申請並繳調解費不須再補正文件者，自次日起4個月內完成調解程序

Yes

No

繳  費

簽派預審委員

申請人繳費後，於2日內簽請指派預審委員

Yes

No

Yes

收文分辦

初步審核

立案收文後3日內，發文通知補正

申  請

非屬本會應行調解事件，儘速移轉管轄

No

召開會議

建議草本

提委員會

安排會議

1.應於2星期內舉行第1次會議時間，併送相關資料予委員及諮詢委員

2.若更改時間，立即發開會通知單

若委員迴避，須另重簽請指派委員

Yes

1.第1次與第2次會議間隔為2星期，最遲不超過3星期

2.第1次會後由委員決定下次開會時間

3.調解超過3次會議，可視情形為調解不成立或提出建議

Yes

1.調解建議發送後，逾規定期限未回覆是否同意，即再函催1次，美期雙方當事人回覆

2.超過限期，以當事人不同意調解建議，調解不成立處理提委員會審議

3.若雙方合意認有必要再續行調解會議，須補具書面理由（依規定重行計算調解時間）

雙  稿

1.通知申請人，補正調解資料或繳費

2.通知機關，提送陳述意見書

發調解建議給雙方

雙方函復建議bmr

提委員會議

發  文

於提委員會通過後，1星期內發送調解成立書或調解不成立證明書

一造或兩造不同意

雙方同意

調解不成立證明書草本

調解成立書草本

續行調

解程序

爭點複雜

事實未明

無調解空間

申請無理由

有調解空間

對建議有共識

撤回

不成立

No

前置作業

原則時間：

3星期

原則時間：

4星期

原則時間：

1星期

程序審查

實體審查

原則時間：

8星期

建議及雙方函復

1.繳費並完成補正文件者，自次日起4個月內完成調解程序

2.申請人未於規定補繳費用或補正文件或有調解規則第10條之情形者，確認後提報委員會以不受理處理

3.申請人撤回，本會結案，有符合退費規定者，本會另予退費

調解期間，當事人續以書面補具理由或擴張請求並補繳調解費者，自最後收受理由書、擴張請求書、補繳調解費次日起４個月內完成調解程序

Yes